dotyczy umowy nr : 00151-65151-UM0200062/16 z dnia 25 maja 2016r.

„Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem”

ANEKS NR 1

W dniu 25.05.2016 r. podpisano umowę nr 00151-65151-UM0200062/16 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.48.151.2016 na realizację ww. zadania.

W dniu 30.09.2016 r. Gmina Świecie podpisała aneks nr 1 do umowy nr 00151-65151-UM0200062/16 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.48.151.2016 z dnia 25.05.2016 r.

Aneks nr 1 dotyczył zmiany terminu złożenia wniosku o płatność z listopada 2016 r. na kwiecień 2017 r.